Образец графика СОУТ для производственного предприятия

| № | Наименование мероприятия | Срок проведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Утверждение приказом состава комиссии по проведению СОУТ | 2 дня |
| 2 | Составление перечня рабочих мест и времени занятости в условиях ВОПФ | 10 дней |
| 3 | Утверждение графика проведения СОУТ и ознакомление членов комиссии | 2 дня |
| 4 | Подготовка документов для экспертов СОУТ, характеризующих производственный процесс на РМ. Разъяснительная работа с персоналом по порядку проведения СОУТ на их рабочих местах, ответ на вопросы | 10 дней |
| 5 | Выбор аккредитованной организации, заключение договора | 20 дней |
| 6 | Идентификация ВОПФ | 30 дней |
| 7 | Лабораторно-инструментальные замеры уровней ВОПФ | 20 дней |
| 8 | Составление отчета | 30 дней |
| 9 | Ознакомление и подписание отчета членами комиссии | 10 дней |
| 10 | Утверждение отчета и подписание акта приемки работ | 5 дней |
| 11 | Назначение льгот и компенсаций. Внесение информации о классе условий труда, льготах и компенсаций в трудовые договора. | В день утверждения отчета |
| 12 | Ознакомление работников с результатами СОУТ в картах СОУТ и в декларациях | 10 дней после утверждения отчета |
| 10 | Подача декларации на РМ с 1,2 классом и на те РМ где вредные условия труда не идентифицировались | 10 дней после утверждения отчета |
| 11 | Размещение сводной ведомости СОУТ на корпортале | 10 дней после утверждения отчета |
| 12 | Внесение изменений об УТ в трудовом договоре об отмене гарантий | 2 месяца после уведомления |