Проект по дисциплине «Геонавигация в бурении»

Преподаватель: Епихин Антон Владимирович, ассистент каф. БС

Весенний семестр 2013-2014 гг.

Схема работы: подгруппы по не более 4 человек

Название проекта: Проектирование куста наклонно-направленных скважин на ______________ (например, Шингинском нефтяном) месторождении (__________ (например, Томская область))

Исходные данные: характеристика района строительства и условия строительства (геологическая характеристика, осложнения по разрезу, нефтегазоводоностность). Названия месторождений и геологическую характеристику получаем у преподавателя.

Задание: Разработать проект на сооружение куста наклонно-направленных скважин (не менее 10 штук, не менее 2 из которых – с горизонтальным участком ствола; приветствуются приведенные расчеты по радиальному и многоствольному бурению (начисляются бонусные баллы)). Местоположение продуктивного пласта относительно кустового основания задается преподавателем.

Форма отчетности:  Отчет по проекту в печатной форме, а также CD-диск с файлами отчета в электронном виде и результатами расчета MS Excel и программе Radius. Отчет защищается в виде презентации его перед группой.

| Составляющая | Форма отчетности | Баллы за выполнение задания | Бонусные баллы за нетрадиционный подход | Бонусные балла за аккуратность оформления и представление информации | DeadLine |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Введение |  | 2 | - | - | - |
| Распределение команд, Исходные данные |  | 8 | 5 | 10 | 01.02.2014 |
| Обоснование очередности разбуривания куста скважин | Результаты - в отчете (в виде графического рисунка с очередностью разбуривания относительно направления движения бурового станка + сводная таблица с соответствием номера скважины и ее типа (горизонтальная, наклонно-направленная)) | 10 | 5 | 5 | 10.02.2014 |
| Обоснование и расчет профилей скважин | Результаты – в отчете (в виде сводной таблицы)+приведение основных формул Расчеты – в файле на диске в формате Ms Excel. | 12 | 10 | 10 | 20.02.2014 |
| Расчет конструкций скважин | Результаты – в отчете (в виде сводной таблицы) +приведение основных формул Расчеты – в файле на диске в формате Excel. | 10 | 8 | 5 | 01.03.2014 |
| Подбор КНБК для всех интервалов бурения каждой скважины (с указанием типоразмеров оборудования) с обязательным обоснованием единиц оборудования, применяемых для искривления скважины | Результаты – в отчете (в виде сводной таблицы), а также с приведением схематичных чертежей КНБК | 8 | 15 | 10 | 10.03.2014 |
| Проектирование инклинометрической карты (изменение зенитного угла и азимута от глубины в каждой точке через 10 м) по рассчитанным профилям скважин. Проверка соответствия интенсивностей искривления на интервалах требованиям безопасного сооружения. *Профиль, с которого производятся замеры. предоставляется преподавателем на консультации. | Результаты – в отчете (в виде приложений), также в виде файлов на диске. | 10 | 5 | 10 | 25.03.2014 |
| Графическое построение проекции скважины (2 скважины (одна наклонно-направленная, одна с горизонтальным участком ствола «от руки»), все скважины (в программе Radius или в MS Excel)) | Результаты – в отчете (в виде приложений) Проекции скважины, построенные в ПО – на диске в виде файлов. | 10 | 10 | 15 | 01.04.2014 |
| Проведение аналитического расчета координат забоя для проектируемых скважин с глубины 1000 м (для проверки и подтверждения инклинометрической карты и графических построений) | Результаты – в отчете (в виде сводной таблицы)+приведение основных формул Расчеты – в файле на диске. | 10 | 5 | 10 | 10.04.2014 |
| Проведение графического построения и определение угла установки отклонителя и расчет интервала бурения с ним (при условии установки его в на глубине 1000 м) | Результаты – в отчете (в виде приложений графических фалов) + сводная таблица расчетов | 8 | 12 | 10 | 15.04.2014 |
| Специальная часть (в ней должна быть подробно рассмотрена одна из технологий, единиц нового оборудования или проблема наклонно-направленного бурения), по согласованию с преподавателем. Разрабатывает каждый член команлы | Результат - в отчете в виде отдельной части | 10 | 25 | 15 | 25.04.2014 |
| Заключение (сдача готового проекта) |  | 2 | - | - | 05.05.2014 |
| Итого за выполнение |  | 100 | 100 | 100 | 300 |
| Защита |  | 50 (выступление и презентация) 50 (ответы на вопросы по проекту) 100 (ответы на вопросы по дисциплине) |  |  | 200 |
| Всего за практическую часть |  |  |  |  | 500 |

Отчет сдается в печатном виде с приложениями, оформленный в соответствии с требованиями ТПУ к курсовым работам (http://portal.tpu.ru/student/about/documents). Также прикладывается диск со всеми расчетными файлами, схемами, рисунками и самим отчетом в электронном виде.

Любой расчет, выбор оборудования, технологии и т.д. должен быть обоснован письменно в отчете и защищен на консультации.

Группы, которые в указанные сроки DeadLine  не предоставили выполненные задания – лишаются возможности получить по этим заданиям 100% бонусных баллов и 25% основных баллов.

Разбаловка:

320-500 баллов – автоматический допуск к экзамену, рекомендация оценки «Отлично» за экзамен

200-320 баллов – допуск к экзамену через ответ на 1 билет (тема «Геонавигация в бурении скважин», количество вопросов: 3) каждым из членов группы; рекомендация оценки «Отлично» в случае ответа на все  вопросы билета и оценки «Хорошо» в случае ответа не на все вопросы билета

Менее 200 баллов – допуск к экзамену через ответ на 2 билета (тема «Геонавигация в бурении скважин», количество вопросов: 3) каждым из членов группы; рекомендация оценки «Хорошо» в случае ответа на все  вопросы билетов и оценки «Удовлетворительно» в случае ответа не на все вопросы билета

Особенности бонусных заданий: Использование месторождений с нетрадиционной геологией, морских месторождений, месторождений в районах вечной мерзлоты. Применение в проекта нетрадиционных типов профилей с полным расчетом и обоснованием, использование новых единиц оборудования, новых технологий проводки скважины и составления КНБК. Чтобы баллы были засчитаны,  любая информация должна быть обоснована,  а также проведены все требуемые расчеты и иллюстрации. Баллы можно получить по любому из пунктов проекта. Начисляются они на конкурсной основе: составляется рейтинг выполнения каждой из подгрупп конкретного пункта проекта и по группе с наиболее «интересным» подходом начисляются бонусные баллы. Группы, которые использовали стандартные подходы – бонусных баллов не получают. Бонусные баллы за аккуратность начисляются группам на конкурсной основе по результатам оформления каждого из пунктов проекта. Приветствуется красочное аккуратное и красочное оформление в программах Ms Word и Excel, использование различных графических программ и т.д.

Для любителей «схитрить»: в случае обнаружения дублирования выполненных заданий по проекту – баллы получает только группа, которая первая сдала задание, а другие получают 0. Спецвопрос принимается как качественно проведенный анализ по заданной тематике. Оригинальность текста не менее – 80%.

Епихин Антон Владимирович,

ассистент каф. БС

8-913-877-05-37

epikhinav@mail.ru