## Slide 1: Базовые характеристики проекта
Что? (какой продукт будет создан)
Кто? (какие люди заинтересованы в его появлении)
Где? (сфера применения продукта)
Когда? (предполагаемый срок выпуска)
Как? (средства и методы реализации)
Сколько? (бюджет проекта)
Зачем? (мотивы, цели создания продукта)

## Slide 2: Особенности проекта
уникальный конечный результат
временной интервал, отведенный на реализацию
поэтапное движение от идеи к деталям
наличие заказчика или другого лица, заинтересованного в создании нового продукта
соответствие результата работы принципу «волшебного треугольника»: сроки, бюджет, содержание

## Slide 3: Особенности интернет-проектов
Для интернет-проектов характерна узкая сфера применения, ограниченная сетевым пространством
На этапе формирования идеи заказчики плохо представляют себе конечный результат работы – сложный процесс взаимодействия с разработчиками, не подчиняющийся правилам обычного бизнес-планирования

## Slide 4: Участники интернет-проекта
Главный участник (заказчик и основной пользователь)
Инвестор
Проектировщик
Поставщик
Подрядчик
Консультант
Лицензиар
Команда
Руководство (проект-менеджер)

## Slide 5: Задачи руководителя интернет-проекта
Разработка стратегии проекта и пакета необходимых документов
Определение концепции сайта и выстраивание его структуры
Формирование ТЗ для исполнителей, контроль качества и сроков выполнения
Создание исходной документации для дизайнера, продумывание контента веб-ресурса
Использование системы веб-аналитики для мониторинга посещаемости и других параметров
Составление медиапланов, их реализация и анализ результатов проведенных маркетинговых мероприятий

## Slide 6: Задачи руководителя интернет-проекта
Разработка новых сервисов и осуществление интеграции с существующими
Контроль маркетингового бюджета и планирование будущих расходов
Взаимодействие с заказчиками, подрядчиками и экспертами
Подбор кандидатов для участия в командной работе и контроль выполнения ими обязанностей
Контроль внутренней оптимизации и поискового продвижения сайта (SEO)

## Slide 7: Типы IT-проектов
Разработка ПО
Модернизация и обновление инфраструктуры
Интеграция систем
Разработка сайтов и приложений
Автоматизация бизнес-процессов
Обеспечение информационной безопасности
Миграция данных
Облачные проекты
ИИ и машинное обучение
Разработка IoT-решений
Создание и управление сетевой инфраструктурой
Разработка игр и развлечений

## Slide 8: Этапы IT-проекта
Инициация
Планирование
Разработка и реализация
Тестирование и контроль качества
Внедрение
Сопровождение

## Slide 9: Зачем управлять IT-проектами?
IT-проекты — проекты с меняющимися требованиями.
Руководитель управляет проектом, чтобы достичь цели в срок и с заданным уровнем качества:
Снижает риски, составляя план Б
Оптимизирует ресурсы
Налаживает коммуникацию с заинтересованными сторонами
Выбирает подходящий метод управления
Измеряет производительность команды и постоянно ее улучшает
Эффективно и оперативно решает возникающие проблемы
Контролирует бюджет, сроки и содержание

## Slide 10: Команда IT-проекта
Проектный менеджер управляет проектом, отвечает за планирование и реализацию проекта, соблюдение проектных ограничений.
Пресейл-инженер уточняет требования, согласовывает с клиентом варианты реализации проекта, подключает других сотрудников для предварительной оценки сроков и стоимости разработки.
Аккаунт-менеджер тесно взаимодействует с заказчиком и следит за тем, чтобы обе стороны выполняли обязательства.
IT-аналитик собирает требования к продукту, согласовывает их и готовит артефакты для качественной реализации проекта.

## Slide 11: Команда IT-проекта
Архитектор продумывает технический фундамент проекта. Его задача — обеспечить надёжность и гибкость системы, возможность масштабировать её в будущем.
Разработчики (бэкенд-, фронтенд-, мобайл-, веб-) пишут код и проводят его ревью, предлагают оптимальные для проекта технологии и инструменты.
Специалист по обеспечению качества и SDET-инженер проверяют, соответствует ли функциональность системы техническим и бизнес-требованиям, составляют тестовую документацию.
Также в команду IT-проекта часто входят тимлиды и дизайнеры.
Тимлид руководит командой разработки или тестирования и следит за тем, чтобы цели достигались в намеченные сроки.
Дизайнер разрабатывает понятный для пользователей интерфейс системы.

## Slide 12: Методологии управления IT-проектами: Waterfall («Водопад»)
Каскадный метод разработки.
Этапы проекта идут последовательно друг за другом и не пересекаются.
В управлении по каскадной модели большое внимание уделяют документированию каждого этапа проекта.
Манифест модели «Водопад»
Следуйте правилам
Нет ТЗ — нет продукта
Чем подробнее ТЗ, тем лучше продукт
Следите, чтобы не было изменений

## Slide 13: Принципы «водопадной» модели разработки
Документы и инструкции — это важно, всё должно быть зафиксировано.
Следующий этап работы не начинается, пока не закончится предыдущий.
Пропускать этапы нельзя.
Если требования к продукту изменились после согласования — переписываем ТЗ.
Нельзя возвращаться на предыдущий этап, чтобы что-то изменить.
Нет итераций, есть один общий процесс создания продукта.
Выявлять и исправлять ошибки — только на этапе тестирования.
Клиент не участвует в создании продукта после постановки ТЗ.

## Slide 14: Как работает Waterfall
Пять строго последовательных этапов:
Аналитика
Проектирование
Разработка
Тестирование
Эксплуатация и поддержка

## Slide 15: Преимущества каскадного подхода
Стоимость работ и сроки разработки определяют и утверждают в начале проекта — они не меняются в процессе его выполнения.
У команды есть множество инструкций и правил для всех аспектов работы — отсутствует неопределённость.
Продуманный план, чёткая последовательность работ и строгий менеджмент дисциплинируют команду.

## Slide 16: Недостатки каскадного подхода
Если одна из смежных команд проекта не успеет выполнить поставленные задачи в срок, это скажется на работе других команд и на выпуске продукта в целом.
Мало пространства для фантазии и творческого подхода.
Нужно вести много документации.
Чем позднее обнаружен баг, тем больше ресурсов понадобится для его исправления.
Не получится разработать уникальный продукт.
Специалисты менее активно участвуют в работе команды, каждый занят решением своих задач, а общение с коллегами сведено к минимуму.

## Slide 17: Методологии управления IT-проектами: Agile («Гибкий»)
В Agile основной упор делают не на документировании, а на том, чтобы отдать заказчику работающий продукт.
Agile-манифест: основные ценности
Люди и взаимодействие важнее процессов и инструментов.
Работающий продукт важнее исчерпывающей документации.
Сотрудничество с заказчиком важнее согласования условий контракта.
Готовность к изменениям важнее следования первоначальному плану.

## Slide 18: 12 принципов Agile
1. Приоритет команды проекта — удовлетворение потребностей заказчика с помощью своевременной и регулярной поставки качественного продукта.
2. Изменение требований к продукту приветствуется даже на поздних стадиях разработки. Agile-процессы позволяют обеспечить продукт конкурентными преимуществами.
3. Промежуточный рабочий продукт нужно показывать заказчику как можно чаще — с периодичностью от пары недель до пары месяцев.
4. Руководители и разработчики должны ежедневно работать вместе на протяжении всего проекта.

## Slide 19: 12 принципов Agile
5. Над проектом должны работать мотивированные специалисты. Нужно создать для них необходимые условия и обеспечить им поддержку.
6. Личное общение — самый практичный и эффективный способ обмена информацией в команде.
7. Работающий продукт — основной показатель прогресса.
8. Процессы в Agile должны быть настроены так, чтобы проект развивался устойчиво. Заказчики, разработчики и пользователи должны быть готовы к тому, что изменения будут вноситься равномерно.

## Slide 20: 12 принципов Agile
9. Постоянное внимание к техническому совершенству продукта и качеству проектирования повышает гибкость проекта.
10. Не стоит переусложнять проект — лишние процессы нужно свести к минимуму.
11. Лучшие продукты рождаются у команд, которые умеют организовать себя самостоятельно.
12. Команда должна постоянно искать способы работать эффективнее и корректировать свой стиль работы.

## Slide 21: Agile-методологии: Scrum
Проект разбивают на итерации (спринты) — промежутки времени, в которые команда разрабатывает продукт поэтапно.
Обычно один спринт длится 2–4 недели.
В конце каждого спринта команда поставляет готовую часть продукта — его «неидеальную» версию, которой уже можно пользоваться, — или дополнительные функции к ней.
При этом в начале проекта нет представления о том, как будет выглядеть продукт в самом конце: требования могут меняться в ходе разработки.

## Slide 22: Scrum: роли, термины, мероприятия
Команда (developers) — люди, которые создают продукт.
Скрам-мастер — менеджер, который направляет команду и решает проблемы, замедляющие рабочий процесс, организует общение клиента и команды.
Бэклог — список задач проекта, расположенных по приоритетности.
Владелец продукта (product owner) — представитель заказчика. Передаёт команде новые требования к продукту и следит, чтобы команда работала в нужном направлении.
Scrum-митинг (дэйли или стендап) — ежедневный сбор команды. За это время каждый участник команды отвечает на три вопроса:
что он сделал с прошлой встречи;
что планирует делать сегодня;
что этому мешает.

## Slide 23: Agile-методологии: Kanban
Задачи проекта расставляют в виде карточек на доске, разлинованной на колонки. Эти колонки отражают этапы выполнения проекта.
Участник команды берёт задачу, перемещает карточку по доске от одной колонки к другой, и вся команда видит актуальный статус этой задачи.
Идея в том, чтобы работа над проектом шла по принципу конвейера.
Канбан-команда работает без жёстких временных ограничений — даже несмотря на то, что на онлайн-досках задачам можно назначать срок выполнения.
Вместо этого работа над проектом организована как непрерывный поток задач.

## Slide 24: Этапы управления проектами по Scrum
Планирование. Определение основной идеи проекта, обсуждение требований заказчика, формирование перечня задач (бэклога), ранжирование их по приоритетности.
Анализ. Выбор задач для одной итерации из верхней части бэклога определение необходимых ресурсов, распределение задач между членами команды. Формирование критериев успешного завершения каждой задачи.
Выполнение. Работа над задачами.
Тестирование. Проверка работоспособности проекта. Этап тестирования проходит параллельно с этапом выполнения..
Релиз. В конце спринта демонстрация заказчику результатов. Получение обратной связи от заказчика.

## Slide 25: Преимущества гибких методологий управления
Команда готова быстро реагировать на изменения. Это позволяет получать качественные и соответствующие потребностям аудитории продукты.
Поскольку продукт презентуют заказчику поэтапно — каждые 2–3 недели — риск масштабных изменений и доработок практически отсутствует.
Все участники видят своё влияние на проект, за счёт этого растёт их вовлечённость.
Не требуется документировать каждый шаг. Основной упор сделан на то, чтобы продукт работал. Процессы прозрачны, участники команды общаются на равных

## Slide 26: Недостатки гибких методологий управления
Заказчик может вносить много правок в ходе разработки — это увеличивает сроки и стоимость проекта.
Многие члены команды любят работать в одиночку и не любят часто отчитываться. У заказчика тоже не всегда есть возможность часто давать обратную связь.
Есть вероятность, что результат работы будет утилизирован, — например, если требования заказчика резко изменятся, а многое из того, что было сделано, станет полностью неактуальным. Такая ситуация негативно сказывается на духе команды.

## Slide 27: Ошибки при управлении IT-проектом
Некорректное определение лица, принимающего решение (ЛПР)
Неточная оценка проекта
Отсутствие фиксации изменений
Неконтролируемое увеличение объема работ
Отсутствие оптимизации ресурсов
Перегрузка опытных членов команды
Выстраивание процессов по аналогии с предыдущими проектами

## Slide 28: Сервисы для управления проектами в Интернете
YouGile ru.yougile.com
Облачный сервис, в котором свободно могут работать проектные команды до 10 человек.
Предоставляются такие возможности, как обмен файлами, общение в чатах, отсутствие лимита на количество создаваемых проектов, досок и задач, личный планировщик, настройка прав и шеринг досок.

## Slide 29: Сервисы для управления проектами в Интернете
Trello https://trello.com
Пользование этим сервисом не потребует расходов, но существуют отдельные ограничения:
разрешено создать не более 10 досок, при этом для каждой разрешается установить только одно расширение
запрещается настраивать права доступа, классифицировать карточки, предоставлять данные сторонним пользователям
Система подойдет для работы небольшой проектной команды (до 15 человек), если экономно расходовать ресурсы файлообменника и не создавать лишние доски.
Чтобы наладить общение в рамках сервиса, понадобится интеграция с корпоративным мессенджером Slack.

## Slide 30: Сервисы для управления проектами в Интернете
Bitrix24 https://www.bitrix24.ru
Общедоступные функции:
Неограниченное количество участников работы в виртуальном пространстве
Обмен сообщениями в чатах, аудио- и видео связь, обмен файлами
Запуск новых групп, проектов, задач
Отчеты
До 5 ГБ облачного хранилища
Внесение общих правок в документы
Объединение с Google Drive, Dropbox, Яндекс Диск, One Drive для расширения возможностей сервиса

## Slide 31: Сервисы для управления проектами в Интернете
Pyrus https://pyrus.com/ru
Сервис для компаний, которых интересует автоматизация процесса создания и оборота документов.
Ограничения бесплатной версии:
100 задач по готовым формам
1 ГБ доступного места
Для не слишком требовательных пользователей функционал бесплатной версии достаточен.

## Slide 32: Сервисы для управления проектами в Интернете
ClickUp https://clickup.com
Бесплатная версия позволяет составить представление о системе:
Создавать неограниченное количество досок, задач и списков, открывать доступ к системе любому числу пользователей
Применять в работе блокноты, календарь, заметки, напоминания
Планировать работу, создавать спринты и мониторить их производительность
Оценивать временные затраты на решение каждой задачи
Классифицировать карточки по тегам и присваивать им собственные статусы

## Slide 33: Управление проектом интернет-магазина
Этапы:
Привлечение пользователей: продвижение сайта, анализ эффективности отдельных каналов, оценка стоимости привлечения покупателей
Удержание потенциального клиента: конкурентоспособность сайта, его юзабилити, дизайн и комфорт пользователей
Контакт с покупателем: быстрое и корректное решение возникающих проблем и вопросов
Закрытие, оформление сделки с помощью специальных автоматических программ, передающих данные заказа и обеспечивающих возможность онлайн-оплаты

## Slide 34: Ошибки в управлении интернет-проектом
Неправильный выбор проект-менеджера
Полное отсутствие контроля
Отсутствие коммуникации между членами команды
Неверное определение сроков реализации проекта
Неправильное распределение обязанностей в команде