## Slide 1: Уровни инновационной деятельности компании
Уровни инновационной активности | Цель | Способ достижения цели | Результат
Проект | Решение тактической задачи | Инновационный продукт, результат, услуга | Уникальное решение; Повышение эффективности; Снижение стоимости; Повышение качества.
Программа | Решение комплексной проблемы | Инновационная технология | Ускорение возврата инвестиций; Повышение дохода; Повышение прибыли.
Портфель | Достижение превосходства в бизнесе | Инновационный бизнес | Глобализация преимуществ

## Slide 2: Формы организации инновационной деятельности: Последовательная форма
Построение инновационной деятельности на основе принципа последовательности решения задач соответствующими структурными подразделениями компании.
Поэтапное проведение запланированных мероприятий поочередно в каждом функциональном подразделении.
После окончания этапа в конкретном подразделении результаты передаются руководству компании, которое принимает решение о целесообразности продолжения.

## Slide 3: Формы организации инновационной деятельности: Последовательная форма
Плюсы: повторяемость оценки проекта на каждой стадии.
Минусы:
Нет возможности улучшить этап работы после передачи проекта на следующий этап другой группе специалистов;
Нельзя внести в проект дополнительные идеи, касающиеся предыдущих этапов;
С каждым этапом растет стоимость исправления дефектов;
Сроки реализации проекта удлиняются;
Если нужно вносить исправления, то весь процесс приходится начинать заново с первого этапа.

## Slide 4: Формы организации инновационной деятельности: Параллельная форма
Проведение всех работ по проекту одновременно во всех подразделениях.
Плюсы: для корректировки работ достаточно направить проект на изменение лишь в соответствующий отдел.
Минусы:
отсутствие координирующего органа;
сложность контроля за выполнением каждого этапа;
необходимость одновременного анализа результатов высшим руководством компании.

## Slide 5: Формы организации инновационной деятельности: Матричная форма
«Метод совместного конструирования»
Наряду с традиционными функциональными и производственными подразделениями создаются временные проектные целевые группы во главе с руководителем проекта, выполняющим функцию координации.

## Slide 6: Формы организации инновационной деятельности: Матричная форма
Руководитель
Зам по упр-ю проектами
Зам по НИОКР
Зам по произв-ву
Зам по маркетингу
Зам по финансам
Руководитель проекта 1
Руководитель проекта 2
- проектно-целевые группы

## Slide 7: Формы организации инновационной деятельности: Матричная форма
Плюсы:
Оперативное реагирование на любые внешние изменения;
Упрощение системы контроля;
Сокращение сроков реализации проекта;
Заинтересованность членов целевых групп в результативности проекта;
Тесная взаимосвязь между всеми участниками проекта;
Возможность перемещения наиболее талантливых сотрудников из одной группы в другую.

## Slide 8: Направления реструктуризации фирм для реализации инновационных процессов
сокращение административных уровней управления;
использование «смешанных» структур управления;
использование возможностей матричных структур;
объединение подразделений (НИОКР, маркетинг, сбыт, производство) в многофункциональные научно-производственные комплексы по разработке и внедрению инноваций;
создание потребительских центров для тестирования новой продукции;
формирование системы мотивации, ориентированной на создание инновационной культуры в компании.

## Slide 9: Управление инновационным проектом
Инновационный проект – это система процессов:
Взаимообусловленных и взаимоувязанных по ресурсам, срокам и исполнителям мероприятий;
Оформленных комплектом проектной документации;
Направленных на достижение конкретных целей (задач) на приоритетных направлениях развития науки и техники.

## Slide 10: Основные элементы инновационного проекта:
Цели и задачи
Комплекс проектных мероприятий
Организация выполнения проектных мероприятий
Основные показатели проекта

## Slide 11: Виды инновационных проектов
С точки зрения масштабности решаемых задач:
Монопроекты – выполняются одной организацией или одним подразделением, отличаются постановкой однозначной инновационной цели;
Мультипроекты – комплексные программы, объединяющие десятки монопроектов, направленные на достижение сложной инновационной цели;
Мегапроекты – многоцелевые комплексные программы, объединяющие ряд мультипроектов и сотни монопроектов, связанных между собой одним деревом целей.

## Slide 12: Виды инновационных проектов
С точки зрения времени, затрачиваемого на реализацию проекта:
Долгосрочные (стратегические)
Среднесрочные
краткосрочные
С точки зрения характера целей:
Конечные
Промежуточные
По виду удовлетворяемых потребностей:
Ориентированные на существующие потребности
Ориентированные на создание новых потребностей

## Slide 13: Виды инновационных проектов
По типу инноваций:
Введение нового или усовершенствованного продукта
Введение нового или усовершенствованного метода производства
Создание нового рынка
Освоение нового источника сырья или полуфабрикатов
Реорганизация структуры управления

## Slide 14: Виды инновационных проектов
По уровню принятия решений:
Федеральные (межгосударственные) и президентские
Региональные
Отраслевые (межотраслевые)
Проекты отдельных инновационных предприятий

## Slide 15: Сущность управления инновационными проектами
Управление инновационными проектами может рассматриваться:
Как система функций
Как процесс принятия управленческих решений
Как организационная система

## Slide 16: Управление инновационным проектом -
это процесс принятия и реализации управленческих решений
(связанных с определением целей, организационной структуры,
планированием мероприятий и контролем над ходом их выполнения),
направленных на реализацию
инновационной идеи.

## Slide 17: Принципы управления инновационными проектами
Принцип селекционного управления
Принцип целевой ориентации проектов на обеспечение конечных целей
Принцип полноты цикла управления проектами
Принцип многовариантности при выработке управленческих решений
Принцип комплексности
Принцип обеспеченности (сбалансированности)

## Slide 18: Процесс формирования и реализации проекта
Формирование инновационной идеи (замысла): конечные цели и пути их достижения, субъекты и объекты инвестиций;
Разработка проекта: сравнительный анализ вариантов достижения целей проекта и выбор наиболее жизнеспособного; разработка плана реализации проекта; выбор команды;
Реализация проекта: контроль исполнения планов и расходования ресурсов, корректировка отклонений, регулирование хода реализации;
Завершение проекта: сдача результатов заказчику.

## Slide 19: Черты проектного управления
Усложнение процесса развития организации;
Увеличение количества звеньев в организационной структуре;
Сведение к минимуму или полное упразднение иерархии между участниками работы над проектом;
Поощрение инновационной активности участников работы над проектом;

## Slide 20: Черты проектного управления
Высокая оперативность принятия решений;
Принятие решений в обстановке неопределенности;
Гибкость оргструктуры, работающей над проектом;
Высокие риски неудачи.

## Slide 21: Проектная группа
Общая цель;
Взаимозависимость членов группы при работе по достижению этой цели;
Совместная ответственность членов группы;
Внутригрупповое самоуправление;
Равноправие членов группы при принятии решений.

## Slide 22: Стадии жизни группы
Формирование – постановка целей;
Рост – определение задач;
Зрелость – работа над решением данных задач;
Реорганизация деятельности – доработка проекта;
Завершение проекта и представление его заказчикам.

## Slide 23: Оптимальная численность группы
Оптимальная численность различна для разных этапов ЖЦ группы;
В начале работы важнее всего сплоченность и связи;
Стартовое число: 4-6 чел.;
Разработка тактики достижения целей: 7-9 чел.;
Фиксированное разделение обязанностей, лидер, регламент: 10-15 чел.;
Результаты представляют основатели.

## Slide 24: При подборе участников учитываются:
Опыт, квалификация, необходимость дополнительного обучения;
Способность человека работать в особом коллективе – проектной группе;
Возможность эффективных коммуникаций с другими участниками;
Мотивация к работе над проектом.

## Slide 25: Классификации командных ролей
Икуджиро Нонака, Хиротака Такеучи
«Идеологи знания» – задают направление интеллектуальных поисков;
«Операторы знания» – накапливают неформализованное знание посредством личного опыта;
«Организаторы знания» – преобразуют неформализованное знание в формализованное;
«Практики знания» – применяют знания;
«Специалисты знания» – структурируют формализованное знание, разрабатывают технологию его применения, определяют критерии эффективности его применения.

## Slide 26: Классификации командных ролей
Рэймонд Мередит Белбин:
Команда наиболее эффективна в тех случаях, когда она состоит из людей, обладающих различными способностями, способами мышления и поведения.
Душа команды (мотиватор, вдохновитель команды);
Координатор - талант отстраниться, чтобы увидеть общую картину, делегирование;
Генератор идей – креативный, яркий, дает нестандартные решения;
Собиратель идей, исследователь ресурсов – коммуникабельный, создатель возможностей;
Стратег-аналитик – подробный анализ и критика всех идей, поступающих от команды.

## Slide 27: Классификации командных ролей
Рэймонд Мередит Белбин
6. Шейпер, контролер – обеспечивает необходимый импульс для того, чтобы команда продолжала двигаться и не теряла фокуса или импульса.
7. Реализатор – берет предложения и идеи своих коллег и превращает их в позитивные действия. Лоялен к команде, часто берется за работу, которую все остальные избегают или не любят.
8. Завершитель – перфекционист, делает все возможное, чтобы убедиться, что все «в самый раз» и должно быть дважды проверено.
9. Педант, специалист – увлечен своей конкретной областью. Источник знаний, с удовольствием будет делиться этими знаниями с другими.

## Slide 28: Классификации командных ролей
Р. Кеттелл, В.Т. Норман, Л. Голдберг
16 факторов, описывающих личность;
«Большая пятерка» факторов.
О (openness) – открытость новым идеям
С (conscientiousness) – способность к самоконтролю, добросовестность
E (extraversion) – экстраверсия; активность, направленная во внешний мир
А (agreeableness) – сотрудничество
N (neuroticism) – негативная эмоциональность, тревожность

## Slide 29: Классификации командных ролей
Ш. Ричи, П. Мартин
Методика «мотивационного профиля»: 12 факторов
1. Потребность в материальном вознаграждении.
2. Потребность в хороших условиях работы и комфортной окружающей обстановке.
3. Потребность в четком структурировании работы, наличии обратной связи и информации о результатах своей работы.
4. Потребность в социальных контактах.
5. Потребность формировать и поддерживать долгосрочные, стабильные взаимоотношения.
6. Потребность в завоевании признания со стороны других людей.

## Slide 30: Классификации командных ролей
Ш. Ричи, П. Мартин
Методика «мотивационного профиля»: 12 факторов
7. Потребность ставить сложные цели и достигать их.
8. Потребность во влиятельности и власти, стремление руководить другими.
9. Потребность в разнообразии, переменах.
10. Потребность быть креативным, анализирующим, думающим, открытым для новых идей.
11. Потребность в самосовершенствовании, росте и развитии как личности.
12. Потребность в интересной, общественно полезной работе.

## Slide 31: Ошибки в управлении проектными группами
Создание проектных групп для решения задач, которые можно решить в рамках иерархической структуры.
Неясность целей группы ее участникам.
Завышенные требования со стороны руководства, мелочный и частый контроль, вмешательство в распределение задач.
Игнорирование руководством пожеланий группы, отсутствие снабжения ресурсами и т.д.

## Slide 32: Ошибки в управлении проектными группами
Использование неэффективных механизмов организации совместной работы и принятия решений.
Стремление участников переложить основную часть работы на коллег.
Затрудненность внутригрупповых коммуникаций.

## Slide 33: Ошибки в управлении проектными группами
Неэффективная мотивация участников проектных групп.
Склонность руководства организаций к автократическим методам управления и к формированию сложной, разветвленной и жесткой иерархической структуры.

## Slide 34: Эффективное управление группой
Функции руководителя проектной группы – обеспечивать связь группы с руководством и другими подразделениями, задавать направление работы, способствовать целесообразному распределению ресурсов.
Развитие лидерских качеств и инициативности участников команды.
Наличие обратной связи

## Slide 35
Перечислите черты проектного управления
В чем особенности проектной группы по сравнению с обычными рабочими коллективами?
Что такое «эффективный директор» с точки зрения Р. Белбина?
В.Т. Норман и Л. Голдберг считают, что «большой пятерки» факторов достаточно для описания личностных характеристик. Если используется более 5, что выражено в остальных факторах?